	批次
	单位
名称
	实施时间
	税务机关硬件、软件环境及各种代码准备就绪时间
	系统调试
	培训
	数据迁移
	正式运行时间
	备注

	1
	河北、陕西、贵州、湖北
	06.12.1-06.12.20
	06.11.20
	12.1-12.8
	12.4-12.8
	12.9-10
	12.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	大连、河南、江西、江苏
	06.12.21-06.12.31
	06.12.5
	12.21-12.26
	12.23-26
	12.27-28
	12.29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	山西、四川、云南、深圳
	07.1.4-07.1.16
	06.12.15
	1.4-1.12
	1.8-1.12
	1.13-14
	1.15
	

	4
	湖南、浙江、宁夏、海南
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